招标编号：

山东泰东实业有限公司

三效蒸发系统

总承包

招 标 文 件

招   标   人：山东泰东实业有限公司

2025年 04月

# 开标一览表

项目名称：山东泰东实业有限公司资源利用分公司三效提盐提升改造项目

| 序号 | 货物名称 | 投标总价 （万元） | 交货时间 | 交货地点 | 投标保证金形式 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三效蒸发系统设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 交钥匙工程安装调试费等 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（大写）：______________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： 法定代表人或其委托代理人（签字）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 此表应放于投标文件封面后第一页。

- 本项目为交钥匙工程。

- 所有报价均为含13%增值税价。

开标一览表	- 1 -

第一章  投标人须知	- 3 -

投标人须知前附表	- 3 -

一、 总  则	- 5 -

二、招标文件	- 6 -

三、投标文件的编制	- 6 -

四、投标文件的提交	- 9 -

五、开标与评标	- 9 -

六、中标结果	- 10 -

七、其他事项	- 11 -

第二章  主要合同条款	- 11 -

第三章  投标文件格式	- 25 -

投 标 函	- 27 -

投标分项报价表	30

进口件价格表	31

备 选 方 案	- 32 -

法定代表人资格证明书	- 33 -

投标人法定代表人授权委托书	- 34 -

商 务 条 款 偏 离 表	- 35 -

营 业 执 照	- 36 -

构成商务文件的其他资料	- 37 -

技术规格偏离表	- 38 -

售后服务承诺书	- 39 -

构成技术文件的其他资料	- 40 -

第四章  评标办法（综合评估法）	- 41 -

评标办法前附表	- 41 -

第五章  货物需求一览表及技术要求	- 44 -

1 总则	- 45 -

2 工程概况	- 45 -

# 第一章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 山东泰东实业有限公司 |
|  | 项目名称 | 山东泰东实业有限公司 三效提盐提升改造项目 |
| 2.1 | 招标范围 | 三效蒸发系统 |
| 2.2 | 交货时间、地点和方式 | 交货时间：合同签订后3个月 交货地点：济南市钢城区山东泰东实业有限公司资源利用分公司院内 交货方式：DDP现场或买方指定仓库合同 |
| 3.1 | 投标人资格要求 | 1．具有独立法人资格，并且本次招标内容在其经营范围以内； 2. 具有良好的企业社会信誉，财务状况良好； 3. 近3年无任何违法和重大违约行为； 4. 近5年国内有同类型设备设计、生产制造、应用的业绩，需提供合同复印件（加盖单位公章或合同章）。 5. 投标人注册资本不少于500万元人民币，投标人须为所投标主要设备的制造商，并拥有先进的性能试验设备。注：投标人必须具备相应三效蒸发提盐设备设计、制造、安装资质； 6. 采购人在其本国使用制造商提供的货物时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用投标方提供的货物而提起的侵权指控，制造商依法承担全部责任； 7. 投标人对投标设备的完整性、合理性、先进性、使用性能全面负责； |
| 3.2 | 联合体投标 | 接受 □不接受 |
| 4.1 | 招标文件澄清要求递交的截止时间 | 投标截止日期前7天 |
| 5.1 | 投标文件份数 | 正本：1份 副本：6份 电子文档一份（证照扫描） |
| 5.1.1 | 构成商务文件的其他材料 | - 财务要求：银行开具的资信证明； - 业绩及信誉要求：提供投标产品近5年在国内外的销售业绩及证明材料、获奖及荣誉证书等复印件； 3. 其他要求：法定代表人授权书（适用于非法定代表人投标的情况）、营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、组织机构代码证副本复印件（或三证合一的营业执照复印件）、生产许可证（如有则附）、ISO质量管理认证证书等相关资质证明文件的复印件。 |
| 5.1.2 | 构成技术文件的其他材料 | - 投标货物有效检测和鉴定证明（提供 □不提供）； - 其他要求：无。 |
| 5.2 | 保险费 | 要求 由卖方办理货物运抵现场交货前的保险，保险以人民币按照发票金额的110%办理“一切险”。投标人承担货物在交货前发生的一切损失风险。 □不要求 |
| 8.1 | 提交投标文件截止时间（投标截止时间）和地点 | 见招标公告 |
| 9.1 | 开标时间和地点 | 见招标公告 |
| 10.1 | 评标方法 | □综合评分法 综合评估法 □最低投标价法 □性价比法 |
| 11.1 | 备选方案 | 接受 □不接受 |

## 总  则

1. 招标人、项目名称，详见招标文件“投标人须知前附表”。

2. 定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1“招标人”系指依法提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。

2.2“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

2.3“货物”系指招标人拟采购的、在招标文件中要求的各种形态和种类的物品，包括设备、原材料、燃料、办公和生活家具、工具、器具、仪表等有形产品。

2.4“服务”系指招标文件规定的需中标人承担的如运输、保险及其它服务，或指导安装、调试、提供技术协助、培训及其它义务。

2.5“单位公章”系指刻有工商登记部门核准并登记的法人名称全称的公章，简称“公章”。

2.6“法人”系指具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。简言之，法人是具有民事权利主体资格的社会组织。我国的法人主要有四种：机关法人、事业法人、企业法人和社团法人。

2.7“企业法人”系指指依照《中华人民共和国公司法》在中国境内设立的有限责任公司和股份有限公司。

2.8“法定代表人”系指依照法律或法人组织章程规定，代表法人行使职权的负责人。

3. 资金来源

3.1“投标人须知前附表”中所述的招标人已获得一笔采购资金，用于采购“货物需求一览表”所列货物的合格支付。

4. 招标范围

4.1 本项目招标范围：见“投标人须知前附表”。

4.2 本项目交货时间、地点和方式：见“投标人须知前附表”。

5. 合格投标人

5.1投标人应符合招标文件“投标人须知前附表”中规定的资格要求。

5.2法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人、母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物招标中同时投标。

5.3一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，否则作废标处理。

5.4招标文件规定接受代理商投标的，投标人应出具货物制造商同意其在本次投标中提供该货物的正式授权书或在有效期内的代理证书。

5.5本项目不接受联合体投标。

6. 投标费用

6.1不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的全部费用。

## 二、招标文件

7. 招标文件构成

7.1要求提供的货物、采购过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共五章，各章的内容如下：

第一章  投标人须知

第二章  合同主要条款

第三章  投标文件格式

第四章  评标办法

第五章  货物需求一览表及技术要求

7.2招标文件中打★号的部分为实质性要求和条件。不满足其中任何一项实质性要求和条件的投标将被拒绝。

8. 招标文件的澄清

8.1投标人应认真阅读招标文件的技术参数、配置及要求等所有内容，如有疑问，投标人必须在收到招标文件后到“投标人须知前附表”规定截止时间前7日以信函或传真等书面形式（加盖公章）要求招标人澄清，否则，由此产生的后果由投标人负责。

8.2招标人将以书面形式进行答复、澄清，并以书面方式通知所有购买招标文件的潜在投标人（答复中不包含问题的来源），其他澄清方式为无效。该答复、澄清的内容为招标文件的组成部分。

9. 招标文件的修改

9.1招标人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

9.2为使投标人在编写投标文件时，有充分时间为招标文件的修改部分进行研究，招标人可以酌情延长投标截止时间和开标时间，并以书面形式通知已购买招标文件的每一投标人。

## 三、投标文件的编制

10. 投标文件编写注意事项

10.1投标文件数量见 “投标人须知前附表”。投标文件封面上应标明“正本”或“副本”以及项目名称、招标编号、投标人名称等内容。正本和副本不一致时，以正本为准。

10.2投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解招标的内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。如果没有按照招标文件要求提交全部投标文件或者资料，没有对招标文件的实质性要求和条件做出响应，作为投标人的风险，可能导致该投标被拒绝。

10.3 对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，是指投标人必须对招标文件中标明了实质性要求和条件的货物的技术参数及性能配置、数量、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容做出满足或者优于要求和条件的承诺。

11. 投标的语言及计量单位

11.1投标人的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

11.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

12. 投标文件构成

12.1投标人编写的投标文件应包括商务文件和技术文件二部分内容，并按以下顺序装订成册。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供复印件。

12.1.1商务文件：

★（1）投标函：按第三章投标文件格式提供的“投标函”的格式及要求填写（投标文件正本中要求提供原件）；

（2）投标报价表：按第三章投标文件格式提供的格式及要求填写；

★（3）投标人法定代表人资格证明书及投标人法定代表人授权委托书（按第三章“投标文件格式”提供的格式及要求填写，投标文件正本中要求提供原件）；

（4）商务条款偏离表：按第三章投标文件格式提供的“商务条款偏离表”的格式及要求，并根据投标人投标承诺的商务条件与“合同条款”、“合同条款前附表”的差异填写；

★（5）投标人营业执照副本内页复印件（要求清晰反映企业法人年检情况记录和经营范围）；

（6）制造商有关资格文件；

（7）构成商务文件的其它资料，详见“投标人须知前附表”。

★（8）寿命承诺：寿命承诺为本次招标的实质性要求，凡投标单位不按照规定填报“承诺寿命”的一律为无效投标。

12.1.2 技术文件：

（1）投标货物主要技术指标、参数及性能的详细说明、技术优势、图片等技术资料；

（2）技术规格偏离表：按第三章投标文件格式提供的“技术规格偏离表”的格式及要求，根据投标人投标货物与“货物需求一览表”及相关技术规格要求填写；

（3）售后服务承诺书；

（4）构成技术文件的其他资料，详见“投标人须知前附表”。

注：投标人提供的各项文件复印件，应与原件一致，并对这些文件的真实性承担法律责任，否则可能导致废标。

13. 投标文件的格式要求

13.1投标人应按第三章“投标文件格式”提供的格式完整地填写。

14. 投标报价

14.1 所有投标均以人民币报价。

14.2 投标人需就 “货物需求一览表”中的全部货物作完整唯一报价。

14.3投标人应依据招标文件的要求及有关资料，按国家或行业现行技术经济标准、定额及规范，自行测算出满足招标要求的投标货物的竞争性报价。投标报价包括但不仅限于货物的出厂价，项目特别要求的备品备件的价格、运杂费，投标人技术服务费，保证期内缺陷的修复补救费用，市场价格变化的风险费用、利润、税金等的总和，该报价应符合市场行情并能保证投标人完成履行合同所需的一切工作。合同一旦签订，此价格在合同实施期间将不因市场价格等的变化而调整。

14.4货物的出厂价指制造厂生产的，满足招标要求及符合国家质量检测标准的货物的价格。包括但不仅限于产品的设计费、投标人为取得生产制造投标货物所需的图纸或为招标人提供所生产货物的图纸和技术资料的费用、生产所需的材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费、外购配套件费、包装费、利润和税金等费用。还包括必不可少的部件、标准备件、专用工具的价格（按“投标人须知前附表”的要求报价）。

14.5项目特别要求的备品备件，指按“投标人须知前附表”的要求提供规定年份内所需的备品备件清单和报价。

14.6进口组部件、元器件或全进口产品的全部费用须折合成人民币报价，并注明进口件的原产地，交货时需提供商检证明。汇率风险由投标人自行承担。

14.7运杂费用：即投标货物到指定交货地点，按“投标人须知前附表”规定的交货方式交货前的所有费用，包括铁路或公路运费、提货及转运费用、短途运费、包装费、装卸费用、加固费用、“投标人须知前附表”中特别要求的保险费等。

14.8技术服务费用包括：设计联络费用、现场服务（包括指导安装和调试费用）和人员培训的费用以及技术咨询协调费用等。技术服务费用应单独列报，按“投标人须知前附表”的要求报价。

14.9投标人应按招标文件第三章投标文件格式要求的相应报价表格填写货物名称、型号规格、数量、单价、总价及其他事项，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字、盖单位公章。

14.10招标人不承诺最低报价一定中标。

15. 投标有效期

15.1投标应自本须知第19.1条规定的提交投标文件截止之日起，在“投标人须知前附表”所述投标有效期内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应招标文件而被拒绝。

15.2在原投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人可以书面形式要求所有投标人延长投标文件的有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容，但应当相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

16. 投标文件的书写要求

16.1投标文件应用不褪色的墨水书写或打印。

16.2投标文件的书写应清楚工整,修改处应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字盖章。

16.3字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，造成非实质性响应招标文件的投标文件将会被认定为无效的投标。

16.4投标文件应由法定代表人或其委托代理人在凡规定签名处逐一签名，要求盖公章处应盖单位的公章（如以其他印鉴（如投标专用章）代替，必须出具有效授权）。

17. 投标担保：投标前缴纳投标保证金20万元。

单位全称：山东泰东实业有限公司

地址、电话：济南市钢城区双泉路

开户银行：莱商银行钢都支行

账号：000000036003100000189。

## 四、投标文件的提交

18. 投标文件的密封与标记

18.1投标人应将正、副本文件装入投标文件袋中加以密封，并在封贴处盖密封章（或单位公章）。

18.2投标文件袋的封面应注明项目名称、招标编号、投标人名称、详细通讯地址、邮政编码。

18.3投标人在提交投标文件时，未按本须知要求密封、标记的，招标人不予受理。

19. 提交投标文件截止时间和地点

19.1投标人必须在规定投标截止时间前将投标文件提交到“投标人须知前附表”规定的地点。

19.2逾期送达的或者未送达指定地点的，招标人不予受理。

## 五、开标与评标

20. 开标

20.1招标人将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标。

20.2开标时，招标人或公证人员将启封投标文件，宣读投标人名称、投标报价和交货时间等内容。

20.3在开标时没有启封和没有宣读的投标文件将原封退回给投标人。

20.4招标人将做开标记录。

21. 评标

21.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，人员数为7人以上。

21.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

21.3评标工作程序

评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

(1)投标文件初审（包括资格审查和符合性审查）。

(2)澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或委托代理人签字或盖章确认，澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清文件是投标文件的组成部分。

(3)比较与评价。

(4)推荐中标候选人名单。

(5)编写评标报告。

21.4评标过程的保密。开标后，直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

22. 投标文件修正错误的原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）开标时，投标文件中投标函内容与投标报价表中明细表内容不一致的，以投标函为准。

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（6）按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

23. 评标办法

23.1本项目评标办法为“投标人须知前附表”规定的评标办法，具体评标方法详见本招标文件第四章“评标办法”。

## 六、中标结果

24. 中标人的确定

24.1招标人在投标有效期结束日30个工作日前，按照评标报告中推荐的中标人顺序确定中标人。

25. 授标时更改采购货物数量的权力

25.1招标人在授予合同时有权对“货物需求一览表”中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款或条件做任何改变。

26.中标通知书

26.1中标人确定后，中标结果由招标人向中标人发出中标通知书，同时向未中标人发出招标结果通知书。

26.2中标通知书是合同的一个组成部分。

26.3未中标人的投标文件不再退回。

27. 签订合同

27.1中标人收到中标通知书后，按招标文件、投标文件及有关澄清承诺书的要求与招标人签订合同。

27.2中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，招标人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选投标人签订合同，以此类推。

## 七、其他事项

28.需要补充的其他内容

28.1投标人在提交符合招标文件规定要求的投标文件外，可根据“投标人须知前附表”的规定要求提供备选方案。但只有符合中标条件的投标人的备选投标方案方给予考虑。

28.2需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。

# 第二章  主要合同条款

合 同

本合同于       年   月     日由山东泰东实业有限公司(以下简称“买方”)为一方和 (卖方名称)(以下简称“卖方”)为另一方，经协商一致，按下述条款和条件签署，共同遵守执行。鉴于买方为获得以下货物和伴随服务，即(货物和服务简介)，并接受了卖方以总金额(用文字和数字表示的合同价)(以下简称“合同价”)提供上述货物和服务。

本招标项目为交钥匙工程，投标人负责设备的设计、制作、运输、安装、调试及验收合格等全部，投标人必须具备三效蒸发提盐设备相应设计制造、安装资质。

1.  定义

1.1 本合同下列术语应解释为：

1)“合同”系指买卖双方签署的、买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

2)“合同价”系指根据本合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款。

3)“货物”或“合同设备”系指卖方根据本合同规定须向买方提供的一切设备（包括软件）、部件、机械及其备件和／或其它材料。

4)“伴随服务”系指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险、安装、调试、验收、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的其它义务。

5) “项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称为:山东泰东实业有限公司三效提盐提升改造项目工程现场。

6) “日”指日历日。

2.  适用性

2.1 本合同的附件是合同不可分割的一部分,与合同具有同等的法律效力，当合同的附件与商务部分发生冲突时，以商务为准。

3.  原产地

3.1本合同项下所提供的货物及服务均应来自于中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区(以下简称“合格来源国/地区” )。

3.2本条款所述的“原产地”是指货物开采、生长或生产制造或提供有关服务的来源地，所述的“货物”是指通过制造、加工或用重要的和主要元部件装配成的其基本特性、功能或效用应是商业上公认与元部件有着实质性区别的产品。

3.3  货物和服务的原产地有别于卖方的国籍/地区。

3.4  本合同项下的货物及其伴随服务的原产地和制造商见附件1和附件2

4.  标准

4.1 本合同项下交付的货物应符合技术规格书所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新有效版本的标准。

4.2 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

4.3 当本合同和/或附件本身、加工制造资料（指本合同第5.1条所提的资料）等所描述的标准和/或要求有冲突时，以较严格的标准和/或要求为准。

5.  合同文件和资料的使用和交付

5.l 没有买方事先书面同意，卖方不得将由买方或买方代表提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给卖方雇佣于履行本合同以外的任何其他人。即使向本合同的雇员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

5.2 没有买方事先书面同意，除了履行本合同之外，卖方不应使用合同条款第5.1条所列举的任何文件和资料。

5.3 如果实际制造加工是根据买方的详细设计进行转化后的详细设计进行的,则转化后的详细设计资料应视为合同条款第5.1条所提合同文件和资料的一部分, 受合同条款第5.1条的限制和约束。用于实际加工制造的完整的详细设计资料，应在设备出厂前检验合格后发货前提交给买方（按照技术协议要求交付）。

5.4 除了合同本身以外，合同条款第5.1条所列举的任何文件是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给买方。

5.5交货时附带货物的装箱清单，随机图纸、产品合格证书、说明书、质量检验验收材料等随机资料应齐全规范。

5.6技术资料交付时间、数量详见《技术协议》。

6.  知识产权

6.1 卖方应保证，买方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时,免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

7.  履约担保

无

8.  检验和测试

8.1 买方或其代表应有权检验和／或测试货物，以确认货物是否符合合同规格要求，并且不承担额外的费用。合同条款和技术协议将说明买方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。买方将及时以书面形式把进行检验和／或买方测试代表的身份通知卖方。

8.2  检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地、交货地点和／或货物的最终目的地进行，如果在卖方或其分包人的驻地进行，检测人员应能得到全部合理的设施和协助，买方不应为此承担费用。

8.3  如果任何被检验或测试的货物不能满足买方的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足买方的要求。

8.4  买方在货物到达目的仓库和／或现场后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在从来源国/地区启运前通过了买方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

8.5在交货前,卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时提交给议付行或买方的文件的一个组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。卖方检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

8.6 货物抵达目的仓库和／或现场后，卖方应在接到买方通知7天内到达买方通知的开箱检验地点，特殊情况时，卖方应按买方要求在最短的时间内抵达买方现场。买方将和卖方对货物的质量、规格、数量等进行联合检验，并出具交货后检验证书，该检验记录各方代表各执一份，并作为买方向卖方提出索赔的有效证据。

如果发现质量、规格、数量等有不一致的地方，买方有权在货物到达现场后90日内向卖方提出索赔。如卖方接到买方开箱检验通知后，未按规定到达买方现场，买方有权自行开箱检验并记录，卖方应认可该检验记录，并承担由此产生的一切责任。

8.7  如果在合同条款第18条规定的保证期内，根据买方的检验或其它机构的检验结果，发现货物的质量或规格与合同要求不符，或货物被证实有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方有权向卖方提出索赔。

8.8  合同条款第8条的规定不能免除卖方的保证义务或其他义务。

8.9  如果存在买方提供配套件在卖方货物制造厂所在地进行组装测试，则配套件在运往货物制造厂卖方指定的交货地点车板交货后，直到运回项目现场或买方指定仓库车板交货前，这期间配套件的损坏、丢失、灭失等责任（有开箱检验备忘录的，参照双方代表签字的开箱检验备忘率所述数量质量状态判断），以及期间的保管、倒运、需要当地政府部门或第三方机构等履行相应职责、开箱检验、组装测试、二次包装等所有的事宜都由卖方负责，并承担一切费用。二次包装应满足合同条款第9.1条的标准。

8．10 签订本合同后一个月内，卖方根据本合同供货范围和《技术协议》中的要求以及设备的重要性，编写《产品检验大纲》，并征得买方认可,检验、测试、总装配要有买方人员在场时完成。卖方检验、测试、总装配等项目时，应提前7天以书面形式通知买方，在买方监制和检验过程中，卖方免费为买方代表及时提供以下文件、标准、资料及相关资料供买方代表查阅。

- 设备监制所需的有关标准（包括工厂标准）、图纸、资料、及工艺流程。

- 卖方为完成合同设备而自行编制的工件号、令号或类似编号。

- 卖方为完成合同设备所编制的《检验大纲》或类似文件。

- 货物的生产计划及每个月度实际生产进度和月度检验计划。

- 设备的检验记录（包括中间检验记录／不一致性报告）。

若卖方未及时通知买方代表而单独检验，买方将不承认检验结果，卖方应在买方代表在场的情况下重新进行该项检验或试验。若买方代表不能按卖方通知时间及时到达现场，卖方的检验和试验工作可正常进行。其结果有效，但买方代表有权事后了解、查阅有关报告和结果。

9. 包装

9.1卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及内陆的长途运输。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。对于进口货物的木质包装材料，应按照中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局的规定，对木质包装进行除害处理并加施IPPC专用标识的声明或未使用木质包装的声明。

10. 装运标记

10.1卖方应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的符号和汉语字样做出以下标记：

1) 收货人

2) 合同号

3) 收货人编号

4) 目的地

5) 货物名称、品目号和箱号

6) 毛重／净重(用kg表示)

7) 尺寸(长×宽×高用cm表示)

10.2如果单件包装箱的重量在2吨(t)或2吨(t)以上，卖方应在包装箱两侧用汉语和通用的运输标记标注“重心”和“起吊点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他常用的适当标记。

11.  装运条件

11.1 DDP买方工程施工现场或买方指定的仓库合同:

1）运输车辆到达现场或买方指定仓库并平稳离开车板之日视为交货日期。

11.2卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，买方对由此产生的一切费用和后果不承担责任，给买方由此增加的费用和产生的损失由卖方承担。

12. 装运通知

12.1 DDP现场或买方指定仓库合同：

1)卖方应在装运日期7日之前以邮件或传真形式将详细的货物清单，包括合同号、货物名称、规格、数量、总体积(用m3表示)、总毛重、每箱尺寸(长x宽x高)、单价、总金额、备妥待运日期和货物在运输、储存中的特殊要求和注意事项等通知买方。通知前后应电话提醒。

2)卖方应在货物装完后当日以邮件或传真形式将合同号、货物名称、数量，毛重、体积(用m3 表示)、发票金额、运输工具名称、启运日期和预计到达目的地的日期和时间、接货联系人信息通知买方。如果每个包装箱的重量超过20吨(t)，或体积达到或超过长12米(m)，宽2.7米(m)和高3米(m)，卖方应将每个包装箱的重量和体积通知买方，易燃品或危险品的细节还应另行注明。通知前后应电话提醒。

3)在DDP现场或买方指定仓库合同项下，如果是因为卖方延误不能用上述形式将上述内容通知买方，使买方不能及时卸货，由此而造成的全部损失应由卖方负责。

13.交货和单据

13.1卖方应按照合同及其附件规定的条件交货。卖方应提供的装运细节和／或其他单据见合同条款第9、10、11和12条规定。

13.2 DDP及其他用于说明各方责任的贸易术语应参照巴黎国际商会现行最新版本的《国际贸易术语解释通则》(Incoterms)来解释。

13.3为合同支付的需要，卖方还应根据本合同条款第20条的规定，向买方寄交或通过卖方银行转交该条款规定的相关“支付单据”。

13.4 在双方确认完成交货且货物完好无损后，买方应在一个工作日内出具买方签字并加盖买方收货部门公章的货物和及其对应的合格证收到书面确认书正本。

13.5卖方应按照合同附件规定的交货状态交货。合同附件中如没有交货状态要求的应整机交货，如果确需拆解或者零部件状态交货的应事先得到买方的书面确认，且运到项目现场后的组装应由卖方完成。买方要求的交货状态卖方应予以保证。

13.6合同生效后XX个月内全部合同设备交货完成。

14. 保险

14.1 对应本合同项下提供的货物，按本条款规定的方式，对其在制造、购置、运输、存放及交货过程中的丢失或损坏进行全面保险。

14.2货物运输过程中的所有保险将由卖方办理、支付，以合同总价110％进行投保。

15. 运输

15.1要求卖方以DDP现场或买方指定仓库价格条件交货，卖方应负责办理、支付将货物运至项目现场或买方指定仓库的一切运输事项，相关费用应包括在合同价中。

16. 伴随服务

16.1卖方可能被要求提供下列服务中的任一或所有服务，包括合同附件中规定的附加服务(如果有的话)：

1)实施或监督所供货物的现场组装和／或试运行；

2)提供货物组装和／或维修所需的工具；

3)为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；

4)在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

5)在卖方厂家和／或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和／或修理对买方人员进行培训。

16.2应买方的要求,如果卖方提供的伴随服务的费用未含在货物的合同价中，双方应事先就其达成协议，但其费用单价不应超过卖方向其他人提供类似服务所收取的现行单价。

16.3卖方应提供合同附件中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。

16.4考核验收应随着主生产线生产、工艺和设备的考核同步进行，具体的方法按合同附件中的规定执行。考核验收完成且全部功能、性能指标都满足合同及其附件的要求，以及保证值的要求，双方在三个工作日内完成并签署测试报告，根据测试报告，双方授权代表签署最终验收证书。

17. 备件

17.1  卖方应按照合同附件中的规定提供所需的备件。

17.2在备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方使买方有足够的时间采购所需的备件。

17.3在备件停止生产后，如果买方要求，卖方应免费向买方提供备件的蓝图、图纸和规格。

18. 保证

18.1卖方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是最新或目前的型号，除非合同另有规定，货物应含有设计和材料的全部最新改进。卖方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷(由于按买方的要求设计或按买方的规格提供的材料所产生的缺陷除外)，或者没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在最终项目现场现行条件下正常使用可能产生的。如果买方提供基本设计和/或详细设计，卖方还保证严格按照买方的基本设计和详细设计进行设计转化，不降低设计要求，并且严格按照详细设计的要求进行货物的加工制造、组装测试等；还保证出厂的货物满足详细设计的要求，同时满足合同附件规定的货物功能要求和合同附件规定的性能保证值要求，上述要求不一致时，以最严格的为准。卖方对货物质量负全部责任。

18.2本保证应在合同货物最终验收后的质保期内保持有效，质保期：质保12个月，具体时间见技术规格书。

18.3买方应尽快以书面形式通知卖方保证期内所发现的缺陷。

18.4卖方收到通知后应在24小时内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

18.5如果卖方收到通知后在合同规定的时间内没有以合理的速度弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

19. 索赔

19.1如果卖方对偏差负有责任，并且买方在合同条款第18条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

1)卖方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切直接损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费、为看管和保护退回货物所需的其它必要费用以及其他直接损失等。

2)根据货物的偏差情况、损坏程度以及买方所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低货物的价格。

3)用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和／或设备来更换有缺陷的部分和／或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方蒙受的全部直接损失。同时，卖方应按合同条款第18条规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

19.2如果在买方发出索赔通知后30日内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受，如卖方未能在买方发出索赔通知后3O日内或买方同意的延长期限内，按照买方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从议付货款或从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，并主张其他损失。

19.3卖方的错误或有瑕疵的设计和/或伴随服务导致的买方增加的所有的花费和直接损失全部由卖方承担，包括但不限于人工、材料、采购等。

20. 付款

20.1支付方式：付款币种为人民币，采用银行承兑汇票方式支付。

20.2付款条件

20.2.1	预付款

对于已经签订采购合同的设备，卖方提供履约担保、收据等相关证明材料，经买方确认后30日内，买方向卖方支付合同总价款30%的设备预付款,即人民币     万元(大写: 人民币       元整)；

如果合同执行延迟，不可撤消履约保函将根据买方的要求相应延长。

20.2.2设备发货款

对于已具备发货条件的设备，卖方提供相关证明材料（如合同设备具备发货条件的相关验收证明等）和收据，经买方确认后30日内，买方根据设备发货时间向卖方支付合同总价款30%的设备款,即人民币     万元(大写: 人民币       元整)；

20.2.3 设备安装完成调试验收合格款

最终安装调试验收合格的设备，卖方提供相关证明材料（如买卖双方授权代表签字的最终验收证书）和收据及设备全额发票后，经买方确认后30日内，买方根据设备安装完成单机试车验收合格时间向卖方支付合同总价款30%的设备款,即人民币     万元(大写: 人民币       元整)；

20.2.4质量保证金

合同总价的10%作为设备质量保证金，即人民币     万元(大写: 人民币       元整)，质量保证金于质保期满后30天内无息结清。

a. 付款金额【RMB xxxx (大写: xxxx RMB 整)】的正本收据一套。

b. 买方授权代表签字并加盖公章的质保期满且无卖方责任异议的证明。

21. 价格

21.1卖方在本合同项下提交货物的价格和履行伴随服务收取的费用如下。

合同价是指本合同中规定的卖方为合同工厂提供的合同货物、设计和伴随服务价格，本合同总价含整套设备（包括随机备品备件、专用工具）的设计费、设备费、技术服务、技术培训费、包装费、运输及保险费、指导安装调试费、增值税等全部费用。本合同总价不受市场价格波动的影响，为不变价总计：RMB xx(大写：).

分项价格如下：

21.2	合同总价是INCOTERMS 2010基础上的固定价格：

a.	货物DDP钢城区现场交付

b.	卖方提供的技术资料DDP钢城区现场交付。

22. 变更指令

22.1根据合同条款第34条的规定，买方可以在任何时候书面向卖方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

1)本合同项下提供的货物是专为买方制造时，变更图纸、设计或规格；

2)运输或包装的方法；

3)交货地点；

4)卖方提供的伴随服务。

22.2如果上述变更使卖方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。卖方根据本条进行调整的要求必须在收到买方的变更指令后30日内提出。

23. 合同的修改

23.1除了合同条款第22条的情况外，不应对合同条款进行任何变动或修改，除非双方同意并签订书面的合同修改书。

24. 转让

24.1除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

25. 分包

25.1卖方应书面通知买方其在本合同中所分包的全部分包合同，但此分包通知并不能解除卖方履行本合同的责任和义务。

25.2分包必须符合合同条款第3条的规定。

26. 卖方履约延误

26.1 卖方应按照买方规定的时间表交货和提供伴随服务。

26.2在履行合同过程中，如果卖方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供伴随服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

26.3  除了合同条款第29条的情况外，除非拖延是根据合同条款第26.2条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，卖方延误交货，将按合同条款第27条的规定被收取误期赔偿费。

27. 误期赔偿费

27.1 除合同条款第29条规定的情况外,如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供伴随服务,买方在合同项下的其他补救措施不受影响的情况下,从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费下述方法和比例计收,直至交货或提供服务为止。

一旦达到下列任一误期赔偿费的最高限额,买方有权根据合同条款第28条的规定解除合同，并主张赔偿损失。

27.2如果货物未能按照合同和或合同附件规定时间进度表而延迟交货，卖方将按照下列比例支付给买方误期赔偿费：

延迟时间范围        		         合同总价

_________________________________________________

1-2 周	            	             0.5 %/周

3-4 周						         0.8 %/周

5-10周						         1.2 %/周

而该项误期赔偿费不会超过合同总价的10%。

27.3	如果因为卖方的原因，技术资料未能按照附件1规定的时间进度表交付，每延迟一周误期赔偿费合同总价0.5%，最多误期赔偿费不超过合同总价的5%。

27.4如果因为卖方的原因，没能按照合同附件的要求进行设计或设计转化，每发现一处扣罚合同额的1%，并按照图纸要求进行整改；严重偏离设计图纸要求的，买方将按照设备价格的双倍进行罚款；经买方同意认可的情况除外。

而该项误期赔偿费不超过合同总价的8%。

27.5如果由于卖方的原因，安装或热试或者验收测试未能按照附件XX规定的时间进度进行，卖方将按照下列比例支付误期赔偿费：

延迟时间范围               		  合同总价

______________________________________________

1-2 周	            	             0.5 %/周

3-4 周						         0.8 %/周

5-10周						         1.2 %/周

而该项误期赔偿费不超过合同总价的8%。

27.6	上述误期赔偿费最高限额合计为合同总价的25％ 。如果误期赔偿费达到最高限额，而买方不考虑根据合同条款第28条的规定解除合同的话，上述误期赔偿费的支付，并不能解除卖方继续发货或者提供技术资料、完成设计及制造或现场工作的义务和其它的合同义务。

28. 违约解除合同

28.1 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面违约通知书，提出解除部分或全部合同：

1)如果卖方未能在合同规定的期限内或买方根据合同条款第26条的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；

2)如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务，致使不能实现或部分实现合同目的。

3)如果买方认为卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下列条件：

a)“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响买方在采购过程或合同实施过程中的行为。

b)“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，损害买方利益的行为。

28.2  如果买方根据上述第28.1条的规定，解除了全部或部分合同，卖方应承担法定的赔偿责任，买方也可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而产生的额外支出，并赔偿买方其他损失。但是，卖方应继续执行合同中未解除的部分。

29. 不可抗力

29.1签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且其它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震及其它双方同意可认定的不可抗力事件。

29.2 受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14日内将有关当局出具的证明文件用特快专递或航空挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续120日以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

30. 因破产而终止合同

30.1如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

31. 因买方的便利而终止合同

31.1买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

31.2  对卖方在收到终止通知后30日内已完成并准备装运的货物，买方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：

1)仅对部分货物按照原来的合同价格和条款予以接受；

2)取消对剩余货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及卖方以前已采购的材料和部件的费用。

32. 争端的解决

32.1  合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方协商解决。协商不成，由济南市钢城区法院诉讼管辖。

32.2违约一方或对合同争议承担主要责任的一方，应承担对方因诉讼活动而产生的合理律师代理费、鉴定（检验）费和其他相关费用。

32.3  在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

33. 适用法律

33.1本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

34. 通知

34.1本合同一方给对方的通知应用书面形式送到或电报、电传或传真送到合同专用条款中规定的对方的地址。

34.2通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

35. 税和关税

35.1根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均应由买方负担。

35.2根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均应由卖方负担。如果本合同中的货物及其伴随服务的全部或部分来自国外，所有与此相关的关税和增值税等全部由卖方承担。

35.3  在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费（如果有的话）均应由卖方负担。

35.3 本合同项下卖方提供的所有的货物及伴随服务均应包含所有的税费，合同价格也是税后价格，应与等额的全额增值税专用发票相对应。

36. 合同生效及其他

36.1本合同在双方法定代表人或委托代理签字并盖章后生效。本合同共计7份，其中正本3份，买方2 份，卖方1份；副本3份，买方2 份，卖方2份。副本与正本不一致的，以正本为准。

36.2如果本合同的货物需要出口许可证，卖方应负责办理出口许可证，费用自理。

36.3下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

# 第三章  投标文件格式

(项目名称)

投 标 文 件

招标编号：

投标人全称：                                (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人：                    （签字）

年     月    日

格式1：

## 投 标 函

致：                      （招标人）

根据贵方（项目名称）               （招标编号：            ），正式授权下述签字人   （姓名和职务）     全权代表投标人  （投标人全称）   参加贵方组织的有关采购活动，并提交投标文件正本一份，副本   份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按招标文件货物需求一览表和投标报价表，投标结果如下：

报价（大写）                   元人民币(￥            )，交货期：          ；

安装调试周期：

2、我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知第15条规定的投标文件有效期满之前均具有约束力。如果我方投标被接受，则至合同履行完、质保期满为止，本投标函保持有效。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国招标投标法》中规定的参加招标活动的投标人应当具备的条件。

4、如我方投标被接受，将保证忠实地执行买卖双方所签经济合同，在合同生效后     日内完成交货（或完工），并承担合同规定的责任义务。

5、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6、如果在投标文件有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我方的投标保证金可被贵方全部或部分没收。

7、同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人的行为。

9、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                    邮政编码：           电话：          传真：

开户名称：                  开户银行：                 帐号：

法定代表人或其委托代理人签字：

投标人（盖公章）：

投标日期：

格式2：                                                       投 标 报 价 明 细 表

项目名称：                                                                             招标编号：

| 序号 | 名 称 | 型 号 和 规 格 | 数量 | 重量 | 承诺寿命 | 单价（元） | 合价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三效蒸发提盐设备1套 |  |  |  |  |  |  | 按格式3分项报价 |
| 2 | 货物运杂费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 交钥匙工程安装及调试费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 工期（日） |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 其它优惠承诺条件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总 价 | （大写） |  |  |  |  | （小写） |  |

注：本项目为交钥匙工程 投标人（盖单位公章) ：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：

格式3：

## 投标分项报价表

项目名称：_________________                 招标编号：________________

（单位：万元）

| 名称 | 使用部位 | 承诺正常使用寿命 | 制造厂 | 规格型号 | 材料 | 数量 | 重量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配电系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管道及配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪表系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满足生产工艺要求的其他系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.“合计”项价格、重量合计应与“投标报价明细表”中第1项一致；

2. 表格长度根据需要自行调整。 投 标 人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日 期：

3.所列明细应尽可能详实。

格式4：

## 进口件价格表

项目名称：_________________                    招标编号：________________

（单位：万元）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 制造厂家 | CIF价格 （万美元或万元） | 到交货地点价格 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：可推荐三个厂家的产品，首选一个厂家的产品计入报价，并在备注中说明。

投 标 人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日 期：

格式5：

## 备 选 方 案

项目名称：_________________                    招标编号：________________

| 方 案 | 理 由 | 备选方案价格 |
| --- | --- | --- |
| 总 价 |  |  |

注：由投标人按招标文件要求自行填写

投 标 人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日 期：

格式6-1：

## 法定代表人资格证明书

____________（招标代理机构名称）：

___________________________（法定代表人姓名），身份证号：__________________________，现任我单位________________________职务，为___________________________（投标人全称）的法定代表人，其签名真迹如本授权书末尾所示。

法定代表人签字：_______________

投标人公章：

日期：___________

附：

法定代表人身份证复印件

法定代表人详细通讯地址：

邮政编码：

传    真：

电    话：

格式6-2：

## 投标人法定代表人授权委托书

____________（招标代理机构名称）：

___________________________（投标人全称）法定代表人_________（法定代表人姓名）授权__________________（代理人姓名）为我单位全权代表，代表我单位全权办理贵公司组织的______________________________项目（招标项目名称、招标编号）的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议、合同和处理与本次招标活动有关的一切事宜。其签名真迹如本授权书末尾所示。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人无转委权。

被授权人签字：_________________			法定代表人签字：_______________

职       务：_________________			职      务：_______________

投标人公章：

日期：___________

附：

被授权人详细通讯地址：

邮政编码：

传    真：

电    话：

被授权人身份证复印件：

格式7：

## 商 务 条 款 偏 离 表

请逐条对应招标文件的“货物需求一览表”和“合同条款资料表”中要求的商务条件，认真填写该表。

项目名称：                                         招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

| 投标人（盖单位公章) ： |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人（签字）： |  |
| 日期： |  |

格式8：

## 营 业 执 照

（复印件）

投标人营业执照副本内页复印件：要求清晰反映企业法人年检情况记录和经营范围

格式9：

## 构成商务文件的其他资料

详见“投标人须知前附表”，有格式的请按给定格式填写，无格式要求的请自拟格式。

格式10：

## 技术规格偏离表

请按所投产品的实际技术参数，逐条对应招标文件的“货物需求一览表”中要求的技术规范认真填写该表，该表不能作为所投产品的技术文件。

项目名称：                                                 招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件技术规范、要求 | 投标文件对应技术参数 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

| 投标人（盖单位公章) ： |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人（签字）： |  |
| 日期： |  |

格式11：

## 售后服务承诺书

(由投标人按招标文件售后服务及要求自行分别填写)

| 投标人（盖单位公章) ： |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人（签字）： |  |
| 日期： |  |

格式12：

## 构成技术文件的其他资料

详见“投标人须知前附表”，有格式的请按给定格式填写，无格式要求的请自拟格式。

# 第四章  评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评 审 因 素 | 评 审 标 准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资 格 评 审 标 准 |  | 资格条件 | 符合第一章“投标人须知”第3项规定 |
|  |  |  | 1 | 投标人应是经国家工商行政管理部门登记注册，具有独立法人资格的国内企事业单位，能够独立承担民事责任。 |
|  |  |  | 2 | 投标人应具有本项目所列招标货物两项以上供货业绩，并提供相关证明材料；如果投标货物实行生产许可证制度，应有生产许可证。 |
|  |  |  | 3 | 具有良好的财务状况及银行资信和商业信誉。 |
|  |  |  | 4 | 本项目不接受代理商投标。 |
|  |  |  | 5 | 本次招标接受联合体投标。 |
| 2.1.2 | 符 合 性 评 审 标 准 |  | 投标人经营范围 | 与营业执照一致 |
|  |  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位公章 |
|  |  |  | 投标文件格式 | 符合第三章“投标文件格式”的要求 |
|  |  |  | 投标报价 | 只有一个有效报价 |
|  |  |  | 投标有效期 | 符合第一章“投标人须知”第15.1项规定 |
|  |  |  | 投标保证金 | 符合第一章“投标人须知”第17.1项规定 |
|  |  |  | 实质性条件 | 实质性响应招标文件中打★内容 |
|  |  |  | 其它条件 | 投标文件中无招标人不能接受的条件的 |
| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审内容 |
| 2.2 |  | 详细 评审 标准 | 投标文件的商务性评估 | （1）投标报价（完整性、合理性）； （2）交货期及交货地点 （3）付款方式； （4）生产组织措施及交货进度； （5）货物制造商的人员、组织机构和制造能力； （6）售后服务承诺； （7）企业的业绩和信誉； （8）企业的财务状况。 |
|  |  |  | 投标文件的技术性评估 | （1）技术规格书的编制质量（响应性、完整性）； （2）货物设计、制造、包装、性能检验（测）、验收的标准、规范和方法； （3）技术方案、制造工艺的合理性、先进性； （4）货物性能参数及性能、质量保证；（若性能保证值不能满足招标要求，投标文件将不予评审） （5）所选用原材料、配套元件的技术性能、品牌、产地； （6）备品备件及专用工具的提供。 |
|  |  |  | 综合评价 | 评标委员会在上述评审的基础上，从货物的价格、性能、质量、服务、投标文件的响应程度等方面对各投标人进行综合评价与比较，择优推荐二至三名中标候选人，并标明排列顺序。 |

1. 评标方法

1.1本次评标采用“综合评估法”。 评价内容包括投标文件的商务评价、技术评价、服务评价、价格评价｡

1.1.1商务评价内容包括：业绩、交货期、付款条件及方式、近三年来企业状况、正在执行合同情况及履约能力、合作承诺、项目执行措施等。

1.1.2技术评价内容包括：投标设备的创新性和合理性；项目进度（包括设备交付）；产品制造能力、检验及质量控制；设备性能指标；技术偏离等。

1.1.3服务评价内容包括：图纸资料供应、设备安装调试、技术培训、备件提供、售后服务等。

1.1.4价格评价。

1.2评标委员会根据投标人的投标文件，在全部满足招标文件实质性要求和条件的前提下，按照最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的原则，推荐中标候选人。

2.评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1资格评审标准：见“评标办法前附表”。

2.1.2符合性评审标准：见“评标办法前附表”

2.2 详细评审标准

详细评审标准：见“评标办法前附表”。

3.评标程序

3.1初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.2项规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.2详细评审

3.2.1评标委员会按“评标办法前附表”规定的评审因素进行综合评审。

3.2.2评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4评标结果

3.4.1评标委员会根据评审情况推荐中标候选人，并提出书面评标报告。

3.4.2招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。

# 第五章  货物需求一览表及技术要求

说明：

1．本技术文件中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。同时填写技术规格偏离表。

2．凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价表中将其标配参数详细列明。

3．招标内容明细：（以上具体详见技术要求书）

技术要求书

## 1 总则

1.1	本技术规范书适用于山东泰东实业有限公司三效蒸发提盐系统的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2本规范书所提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。供方保证提供符合规范书要求和现行中国或国际通用标准的优质产品。

1.3供方提出的产品完全符合规范书的要求。如未对本规范书提出偏差，则认为是供方提供的设备符合规范书和标准的要求。偏差(无论多微小)都要清楚地书面表示。

1.4供方提供的设备是全新的和先进的，并经过运行实践已证明是完全成熟可靠的产品。

1.5凡在供方设计范围之内的外购件或外购设备，供方至少要推荐2至3家知名大厂品牌供需方确认，而且需方有权单独采购，但技术上均由供方负责归口协调。

1.6在签订合同之后，到供方开始制造之日的这段时间内，需方有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求，供方应遵守这个要求，具体款项内容由供需双方共同商定。

1.7本规范书所使用的标准，如遇到与供方所执行的标准不一致时，按较高的标准执行，但不应低于最新中国国家标准。如果本规范书与现行使用的有关中国标准以及中国部颁标准有明显抵触的条文，供方及时书面通知需方进行解决。

1.8本规范书为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。

1.9采用国际单位制。投标时需提供电子版文件。图纸格式为*.dwg（按比例绘制）,文档格式为*.doc。

## 2 工程概况

项目对原有二效蒸发提取氯化钠产线（蒸发量为1t/h）进行拆除改造，项目采用三效蒸发提盐技术，原料为除尘灰洗滤水，水洗溶液经过除重除杂后进入三效蒸发系统提取氯化钾。项目采用三效蒸发提盐技术，项目范围为三效蒸发系统、工艺水系统、保温、油漆、阀门管道平台、配电仪表、PLC控制系统、其它辅件等。

2.1三效蒸发系统计算参考依据：（根据原料水洗富集自行核算确认）

物料名称：氯化钾和氯化钠溶液

蒸发器蒸发量：7t/h

进料：氯化钾14-17%，氯化钠2-4%

物料初始温度：环境温度

冷却水进水温度：30℃～32℃

冷却水出水温度：35℃～40℃

2.2主要设备及要求（表格项目及工艺参数仅供参考，根据项目实际情况核算确定，必须保证项目完整性及可靠性，达到最终产品标准）

| 序号 | 货物名称 | 规格、型号 | 数量 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一效加热室 | 165m2 | 1台 | 管程TA2，壳程316L |  |
| 2 | 二效加热室 | 165m2 | 1台 | 管程TA2，壳程316L |  |
| 3 | 三效加热室 | 165m2 | 1台 | 管程TA2，壳程316L |  |
| 4 | 一效分离器 | 6.15m3 | 1台 | TA2 | 配视镜冲洗管、液位计冲洗环、除沫装置、顶部冲洗系统等 |
| 5 | 二效分离器 | 7.69m3 | 1台 | TA2 | 配视镜冲洗管、液位计冲洗环、除沫装置、顶部冲洗系统等 |
| 6 | 三效分离室 | 13.29m3 | 1台 | TA2 | 配视镜冲洗管、液位计冲洗环、除沫装置、顶部冲洗系统等 |
| 7 | 末效冷凝器 | 200m2 | 1台 | 316L |  |
| 8 | 生蒸汽冷凝水预热器 | 15m2 | 1台 | TA2，垫片EPDM |  |
| 9 | 生蒸汽冷凝水罐 | 1m3 | 1台 | 304 |  |
| 10 | 冷凝水罐 | 3m3 | 1台 | 16L |  |
| 11 | 强制循环泵 | 功率45kw | 3+1台 | 过流TA2 | 自贡或同等品牌 |
| 12 | 转料泵 | 流量：20m3/h 扬程：25m 电机功率：5.5KW | 2+1台 | 过流TA2 | 自贡或同等品牌 |
| 13 | 进料、出料、母液泵 | 25m3/h 32m 功率15kw | 3+1台 | 过流TA2 | 自贡或同等品牌 |
| 14 | 一次、二次 冷凝水泵 | 15m3/h 28m 功率5.5kw | 2+1台 | 304 |  |
| 15 | 三效真空泵机组 | 抽气量400m3/h，功率11kw极限真空-0.097MPa 含水罐及换热器 | 1+1台 | 过流316L | 上海万经或同等品牌 |
| 16 | 氯化钾稠厚器 | 8m3 带搅拌 7.5KW | 1台 | 接液TA2 |  |
| 17 | 氯化钾母液罐 | 4m3 | 1台 | 接液TA2 |  |
| 18 | 氯化钾离心机 | LWZ450，30kw | 1台 | 过流2205 |  |
| 19 | 过流管道、阀门 |  | 1套 | TA2 |  |
| 20 | 二次气管道 |  | 1套 | 316L |  |
| 21 | 其他管道 |  | 1套 | 2205 |  |
| 22 | 保温 | 硅酸铝 | 1套 |  |  |
| 23 | 仪表及PLC | 见仪表一览表和电气柜元件一览表 | 1套 |  |  |
| 24 | 电气 |  | 1套 |  |  |
| 25 | 电缆桥架 |  | 1套 |  |  |
| 26 | 设备及管道安装 |  | 1套 |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

主要仪表清单

| 分类 | 序号 | 仪表名称 | 规格及工作参数 | 厂家 | 测量介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温 度 仪 表 | 1 | 热电阻 | 316L，套管TA2，0~200℃ | 上自仪或同等 | 蒸汽、工艺液体 |
|  | 2 | 热电阻 | 316L，0~200℃ | 上自仪或同等 | 循环水 |
| 远传压力 | 1 | 压力变送器 | 数显表头、压力刻度、带安装支架，带电缆密封塞。 | 上自仪或同等 | 蒸汽 |
|  | 2 | 压力变送器 | 法兰凸膜片 | 上自仪或同等 | 二次蒸汽 |
| 现场压力表 | 1 | 不锈钢压力表 | 精度等级：1.5 外壳防护等级：IP64 | 上自仪或同等 | 循环水 蒸汽 |
|  | 2 | 隔膜耐震压力表 | 精度等级：1.5 外壳防护等级：IP64 | 上自仪或同等 | 工艺液体/气体 |
| 液位计 | 1 | 双法兰液位计 | 法兰凸膜片 防护等级：IP65 | 上自仪或同等 | 物料 |
|  | 2 | 单法兰液位计 | 法兰平膜片 防护等级：IP65 | 上自仪或同等 | 工艺液体 |
| 流量计 | 1 | 电磁流量计 | 防护等级：IP65 显示表：现场数显 过流：衬四氟 电极：钛/钽 | 上自仪或同等 | 工艺液体 |

电气柜元件一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电控柜 | （包括接触器，热继电器，断路器，导轨，接线排，开关，指示灯，电路综合保护器等低压元器件） | 1 | 套 |  |
| 2 | PLC控制柜 | 西门子 PLC系统 | 1 | 套 |  |

说明：

（1）本交钥匙工程含设计、主材、安装辅材、吊装、运输、制作及安装、技术服务及培训；不含土建混凝土部分、中控操作室、配电室、设备现场监控及照明系统。系统设计全部由卖方完成，方案中明确注明土建混凝土部分具体设计方案及明细，其余全部机械、电气仪表全部由卖方负责完成。

（2）项目在现有框架内进行布置安装，框架改造施工由买方负责。

（3）卖方需提供进水水质要求，并协助买方进行原水处理达标。

2.3产品指标要求

氯化钾纯度大于90%，工业一级品，符合GB/T7118-2008指标要求。

3 其他要求

3.1技术规范

DB37/2376-2019《区域性大气污染物综合排放标准》

DB37/990-2019《钢铁工业大气污染物排放标准》

GB151-1999《管壳式换热器》

JB/T4710-2005《钢制塔式容器》

JB/T4735-1997《钢制焊接常压容器》

JB/T4731-2005《钢制卧式容器》

HG20580-1998《钢制化工容器设计基础规定》

HG20581-1998《钢制化工容器材料选用规定》

HG20582-1998《钢制化工容器强度计算规定》

HG20583-1998《钢制化工容器结构设计规定》

HG20584-1998《钢制化工容器制造技术要求》

HG20592～20635-97《钢制管法兰、垫片、紧固件》

JB/T4736-2002《补强圈》

JB/T4712、4713、4724、4725-1992《容器支座》

JB/T4718～4720-92《管壳式换热器用垫片》

GB/T983-1995《不锈钢焊条》

GB/T5117-1995《碳钢焊条》

GB/T5118-1995《低合金钢焊条》

HG/T21514～21535-2005《钢制人孔和手孔》

HG21537.7～8-1995《搅拌传动装置》

HG21505-1992《组合式视镜》

HG/T21619～620-1986《视镜》、《带颈视镜》

HG20652-1998《塔器设计技术规定》

HG/T21618-1998《丝网除沫器》

HG/T21639-1980《塔顶吊柱》

HG/T21574-94《设备吊耳》

JB/T1205-2001《塔盘技术条件》

HG/T21512-95《梁型气体喷射式填料支承板》

GB/T13148-1991《不锈钢复合钢板焊接技术条件》

HG/T20678-2000《衬里钢壳设计技术规定》

GB/T12459-2005《钢制对焊无缝管件》

GB50316-2000《工业金属管道设计规范》

GB50264-97《工业设备及管道绝热工程设计规范》

API610《石油、化工和天然气工业用离心泵》

API682《离心泵和旋转泵的轴密封系统》

GB3215《炼油厂、化工及石油化工流程用离心泵通用技术条件》

GB3216《离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵试验方法》

GB/T5656《离心泵技术条件》

GB/T5659《多级离心泵技术条件》

HG20592B《钢制管法兰、垫片、紧固件》

GB/T3214《水泵流量的测定方法》

GB13006《离心泵、混流泵和轴流泵  汽蚀余量》

GB13007《离心泵  效率》

GB9239《刚性转子平衡品质许用不平衡的确定》

JB/T8097《泵的振动测量与评价方法》

JB/T8098《泵的噪声测量与评价方法》

JB/T4297 《泵产品涂漆技术条件》

JB/T6879《离心泵铸件过流部位尺寸公差》

GB2100《不锈耐酸钢铸件技术条件》

GB/T8163-1999《输送流体用无缝钢管》

GB/T14976-2002《流体输送用不锈钢无缝钢管》

JB/T81-88《法兰、垫片、紧固件》

JB/T2769-2008《阀门零部件 螺纹法兰》

HG20553-1993《化工配管用无缝及焊接钢管尺寸选用系（公制II系列）》

GB755-2000《旋转电机基本技术要求》

GB50054-1995《低压配电设计规范》

GB50058-1992《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》

GB50093-2002《工业自动化仪表工程施工及验收规范》2)HG/T20505-2000《过程测量和控制仪表的功能标志及图形符号》

HG/T20507-2000《自动化仪表选型设计规定》

HG/T20511-2000《信号报警，安全连锁系统设计规定》

HG/T20512-2000《仪表配管配线设计规定》

HG/T20513-2000《仪表系统接地设计规定》7)HG/T21581-95《自控安装图册》

SH 3005-1999《石油化工自动化仪表选型设计规范》

SH/T 3018-2003《石油化工安全仪表系统设计规范》

SHJ19-90《石油化工企业仪表配管配线设计规范》

SHJ521-91《石油化工企业仪表工程施工技术规程》

《GB50264-97工业设备及管道绝热工程设计规范》